УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Рославльский район»

Смоленской области от 01.12.2017 № 2432

(в редакции постановлений Администрации

муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области

от 29.03.2018 № 583, от 17.07.2018 № 1259, от

21.12.2018 № 2290, от 29.03.2019 № 572)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее - Комитет ЖКХ)  Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее -Комитет по строительству) |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня благоустройства территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (далее - Рославльское городское поселение) |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Рославльского городского поселения);  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий;  - трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий заинтересованных лиц;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы  (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 62 622,7 тыс. рублей, из них по годам реализации:  - 2018 год – 28 941,9 тыс. рублей;  - 2019 год – 33 658,8 тыс. рублей;  - 2020 год – 4,4 тыс. рублей;  - 2021 год – 4,4 тыс. рублей;  - 2022-2024 годы – 13,2 тыс. рублей;  в том числе по источникам:  - средства областного бюджета – 62 516,6 тыс. рублей, из них по годам реализации:  - 2018 год – 28 900,1 тыс. рублей;  - 2019 год – 33 616,5 тыс. рублей;  -средства бюджета Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 28,3 тыс. рублей, из них по годам реализации:  - 2018 год – 2,9 тыс. рублей;  - 2019 год – 3,4 тыс. рублей;  - 2020 год – 4,4 тыс. рублей;  - 2021 год – 4,4 тыс. рублей;  - 2022-2024 годы – 13,2 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 77,8 тыс. рублей, из них по годам реализации:  - 2018 год – 38,9 тыс. рублей;  - 2019 год – 38,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - количество благоустроенных дворовых территорий на территории Рославльского городского поселения – 220 единиц;  - количество благоустроенных общественных территорий на территории Рославльского городского поселения – 22 единицы;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Рославльском городском поселении Рославльского района Смоленской области**

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (далее - Рославльское городское поселение).

Анализ сектора благоустройства Рославльского городского поселения показал, что в последние годы в Рославльском городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовая территория) и территорий общего пользования, но, не смотря на это, имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий Рославльского городского поселения являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- высокий уровень износа покрытий дворовых проездов и тротуаров,

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий, и т.д.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, территорий кварталов, общественных территорий.

**1.1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**дворовых территорий**

На территории Рославльского городского поселения расположено 276 многоквартирных жилых домов, площадь дворовых территорий которых составляет 629,36 тыс.кв.м. Согласно адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству - 220 (приложение №1 к муниципальной программе). По результатам проведенной дополнительной инвентаризации дворовых территорий данный перечень может быть откорректирован.

Основная часть домов построена 25 - 50 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий колеблется от 70 и более лет. В целом на территории Рославльского городского поселения расположено 113 детских и спортивных площадок, из них соответствует современным требованиям – 32 ед. или 28,32 %.

В настоящее время из всех дворовых территорий, расположенных на территории Рославльского городского поселения игровыми площадками оборудованы 13,0 % дворов.

На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Кроме того озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территории из цементобетона и асфальтобетона появились дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях выявлено неудовлетворительное техническое состояние лестниц, лестничных сходов крылец, отсутствие или нарушение перильных ограждений, пандусов (съездов). Ряд дворовых территорий имеет уровень освещенности ниже допустимого или освещение вообще отсутствует.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, обустройства детских, спортивных, игровых площадок, парковочных мест на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату.

В 2015 году за счет всех источников финансирования отремонтировано дворовых территорий - 142,4 тыс.кв.м., в 2016 - ремонт дворовых территорий не производился, в 2017 – 33,1 тыс.кв.м.

Сравнительный анализ проведенных работ по ремонту дворовых территорий 2015-2017 годов указывает на недостаточность выделения денежных средств за счет всех источников финансирования, либо их отсутствие в целом.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов.

таблица 1

Состояние благоустройства дворовых территорий на территории Рославльского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 47 | 47 | 56 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 17,0 | 17,0 | 20,3 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Рославльского городского поселения | % | 13,7 | 13,7 | 16,3 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | 10,5 |
| 5. | Доля трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел./  час. | 160 | 160 | 720 |
| 6. | Количество граждан, участвующих в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел. | 40 | 40 | 180 |

**1.2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**общественных территорий**

Внешний облик Рославльского городского поселения, эстетичный вид, во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников), обустройства общественных территорий парков, скверов, пешеходных зон и т.д.

Благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

На территории Рославльского городского поселения имеется 31 общественная территория, площадь которых составляет более 37,5 тыс. кв.м. Это Рославльский городской парк культуры и отдыха им.1Мая, скверы: Погибших Воинов, памяти Героев Советского Союза, Героев социалистического труда и полных кавалеров Ордена «Славы»» (кольцо), у городской «Доски Почета», у памятника основателю города Святому Князю Ростиславу, на площади Ленина (далее - площадь Ленина), место для купания (городской пляж), территории возле общественных зданий (Дома культуры или библиотеки), пешеходные зоны, лестницы, соединяющие жилые кварталы частного сектора, пешеходные аллеи вдоль улиц имени Э.Г. Репина, Красноармейская (от поворота на 15 микрорайон в сторону 17-16 микрорайонов) и иные объекты. Согласно адресного перечня общественных территорий, нуждаются и подлежат благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы - 22 объект (приложение № 1-а к муниципальной программе). По результатам проведенной инвентаризации общественных территорий данный перечень может быть откорректирован.

В 2014-2015 годах проведена реконструкция Аллеи Героев. Территория уложена брусчаткой, установлены скамейки для отдыха, светильники, гранитные памятники Героям Советского Союза и Героям социалистического труда. В 2017 году благоустроен сквер «Погибших Воинов», пешеходные лестницы с ул. Пролетарской на ул.Св. Князя Ростислава и с ул. Набережной на городской пляж.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- благоустройство и реконструкция скверов;

- устройство, ремонт, реконструкция пешеходных зон, лестниц, соединяющих жилые кварталы частного сектора;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора на общественных территориях;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

-и иные мероприятия.

таблица 2

Состояние благоустройства общественных территорий

Рославльского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 8 | 8 | 11 |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | тыс.м2 | 8,77 | 8,77 | 10,96 |
| 3. | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 26,7 | 26,7 | 33,4 |

Правила благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области утверждены Решением Совета депутатов Рославльского городского поселения от 31.01.2014 № 6 (в редакции решений Совета депутатов Рославльского городского поселения от 26.04.2016 № 16, от 31.10.2017 № 29).

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Рославльского городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Цели, целевые показатели, задачи, описание ожидаемых**

**конечных результатов, сроков и этапов реализации**

**муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики в сфере благоустройства территорий муниципальных образованийСмоленской области, определены Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства.

Приоритетами региональной государственной политики в сфере благоустройства, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области, обустройство мест массового посещения граждан);

- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения, расположенных на территории муниципальных образований Смоленской области.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения.

Настоящая программа разработана на период 2018-2024 годы.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) количество благоустроенных дворовых территорий на территории Рославльского городского поселения – 220 единиц;

б) количество благоустроенных общественных территорий на территории Рославльского городского поселения – 22 единицы;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения.

Результаты достижения цели муниципальной программы носят ярко выраженный социальный характер.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы отражаются в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий**

В рамках данного мероприятия будут благоустроены дворовые территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень дворовых территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства (приложение №10 к муниципальной программе).

В адресный перечень включаются все дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.

Для реализации данного мероприятия муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 6 к муниципальной программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 7 к муниципальной программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (приложение № 8 к муниципальной программе),

- порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенного на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (приложение № 9 к муниципальной программе).

Дворовые территории, прошедшие отбор на соответствующий финансовый период и не включенные в муниципальную программу на 2017 год, в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2024 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц без повторной подачи заявки.

 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ, в соответствии с правовым актом Администрации Смоленской области.

**Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных**  **территорий**

В рамках данного мероприятия будут благоустроены общественные территории, включенные в адресный перечень общественных территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства (приложение №11 к муниципальной программе).

В адресный перечень включены все общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (приложение №1а к муниципальной программе).

Общественные территории, подлежащие обустройству в   
2018 – 2024 годах в рамках муниципальной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения и проведенного голосования по отбору таких общественных территорий в порядке, установленном правовым актом Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.

**Основное мероприятие 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения**

Данное мероприятие предусматривает проведение собраний заинтересованных собственников, размещение нормативных, правовых актов по вопросам формирования современной городской среды в СМИ, организацию и проведение общегородского месячника по благоустройству, проведение общественных обсуждений по вопросам благоустройства общественных территорий, размещение информации на стендах МКД, общественном транспорте и т.д.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы и Порядка и сроков рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области » на 2018-2024 годы общественной территории.

Проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Рославльского городского поселения предусматривает обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с учетом уровня достижения результатов.

Перечень основных программных мероприятий изложен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники представлены средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 62 622,7 тыс. руб**.** из них по годам реализации:

- 2018 год – 28 941,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 33 658,8 тыс. рублей;

- 2020 год – 4,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 4,4 тыс. рублей;

- 2022-2024 годы – 13,2 тыс. рублей;

в том числе по источникам:

- средства областного бюджета – 62 516,6 тыс.руб., из них по годам реализации:

- 2018 год – 28 900,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 33 616,5 тыс. рублей;

- средства бюджета Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 28,3 тыс. руб., из них по годам реализации:

- 2018 год – 2,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 3,4 тыс. рублей;

- 2020 год – 4,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 4,4 тыс. рублей;

- 2022-2024 годы – 13,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 77,8 тыс.руб., из них по годам реализации:

- 2018 год – 38,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 38,9 тыс. рублей.

При согласовании дизайн - проектов дворовых территорий с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, объем средств за счет внебюджетных источников в рамках муниципальной программы может потребовать проведение его корректировки. В результате чего объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (в редакции от 28.04.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

- приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10);

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

**Раздел 6. Применение мер регулирования органами местного**

**самоуправления в сфере реализации муниципальной**

**программы**

Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского  поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от 29.03.2019 № 572) |

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 |
| 1 | г. Рославль, 16 мкр., д. 20 |
| 2 | г. Рославль, 17 мкр., д. 2/2 |
| 3 | г. Рославль, пер. 1-й Пролетарский, д.9 |
| 4 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 82 |
| 5 | г. Рославль, 16 мкр., д. 8 |
| 6 | г. Рославль, ул. Белинского, д. 19 |
| 7 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 194 |
| 8 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 200 |
| 9 | г. Рославль, ул. Каляева, д. 5а |
| 10 | г. Рославль,34мкр., д.5 |
| 11 | г. Рославль, 17 мкр., д. 12 |
| 12 | г. Рославль, 16мкр., д. 2 |
| 13 | г. Рославль, 17мкр., д. 11 |
| 14 | г. Рославль, ул. Энгельса, д. 12 |
| 15 | г. Рославль, 12мкр., д. 11 |
| 16 | г. Рославль, п. Стеклозавода, д. 1 |
| 17 | г. Рославль, п. Стеклозавода, д. 11А |
| 18 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 72 |
| 19 | г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 3 |
| 20 | г. Рославль, 15мкр., д. 17 |
| 21 | г. Рославль, 15мкр., д. 2/2 |
| 22 | г. Рославль, 34 мкр., д. 12 |
| 23 | г. Рославль, 15 мкр., д. 28 |
| 24 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д.13А |
| 25 | г. Рославль, 17 мкр., д. 6 |
| 26 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 6 |
| 27 | г. Рославль, 15мкр., д. 5 |
| 28 | г. Рославль, 15мкр., д. 6 |
| 29 | г. Рославль, 15мкр., д. 13 |
| 30 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 24 |
| 31 | г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 1 |
| 32 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 9 |
| 33 | г. Рославль, ул. Димитрова, д. 7 |
| 34 | г. Рославль, ул. Димитрова, д. 9 |
| 35 | г. Рославль, 34 мкр., д. 21 |
| 36 | г. Рославль, ул. Маяковского, д. 7 |
| 37 | г. Рославль, 163 квартал, д. 1 |
| 38 | г. Рославль, 163 квартал, д. 3 |
| 39 | г. Рославль, 163 квартал, д. 4 |
| 40 | г. Рославль, 163 квартал, д. 5 |
| 41 | г. Рославль, 163 квартал, д. 7 |
| 42 | г. Рославль, 165 квартал, д. 2 |
| 43 | г. Рославль, 377 квартал, д. 9 |
| 44 | г. Рославль, 15мкр., д.12 |
| 45 | г. Рославль, 15мкр., д. 16 |
| 46 | г. Рославль, 15мкр., д. 2/1 |
| 47 | г. Рославль, 15мкр., д. 22 |
| 48 | г. Рославль, 15мкр., д. 7 |
| 49 | г. Рославль, 16мкр., д. 1 |
| 50 | г. Рославль, 16мкр., д. 10 |
| 51 | г. Рославль, 16мкр., д. 11 |
| 52 | г. Рославль, 16мкр., д. 6 |
| 53 | г. Рославль, 16мкр., д. 9 |
| 54 | г. Рославль, 17мкр., д. 13 |
| 55 | г. Рославль, 17мкр., д. 14 |
| 56 | г. Рославль, 17мкр., д. 15 |
| 57 | г. Рославль, 17мкр., д. 2/1 |
| 58 | г. Рославль, 17мкр., д. 3 |
| 59 | г. Рославль, 17мкр., д. 9 |
| 60 | г. Рославль, 34мкр., д. 17 |
| 61 | г. Рославль, 34мкр., д. 18 |
| 62 | г. Рославль, 34мкр., д. 19 |
| 63 | г. Рославль, 34мкр., д. 2 |
| 64 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 18 |
| 65 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 2 |
| 66 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 2 А |
| 67 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 3 |
| 68 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 4 |
| 69 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 6 |
| 70 | г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5 |
| 71 | г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5 А |
| 72 | г. Рославль, пер. 2-й Советский, д. 38 |
| 73 | г. Рославль, пер. 2-й Энгельса, д. 2 |
| 74 | г. Рославль, пер. 3-й Карла Маркса, д.1А |
| 75 | г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корп. 1 |
| 76 | г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корп. 2 |
| 77 | г. Рославль, пер. Наташи Зайцевой, д. 2А |
| 78 | г. Рославль, пер. Наташи Зайцевой, д. 4А |
| 79 | г. Рославль, пер. Пролетарский, д. 1 |
| 80 | г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 10 а |
| 81 | г. Рославль, ул. Бассейная, д. 12 |
| 82 | г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8 |
| 83 | г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8 А |
| 84 | г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8 Б |
| 85 | г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 1 |
| 86 | г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 4 |
| 87 | г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 5 |
| 88 | г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 57 |
| 89 | г. Рославль, ул. Красина, д. 5 |
| 90 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д.100 |
| 91 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13 |
| 92 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13Б |
| 93 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49 |
| 94 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49А |
| 95 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 9А |
| 96 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 10 |
| 97 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 12 |
| 98 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 18 |
| 99 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 23 |
| 100 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 6 |
| 101 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 5 |
| 102 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 7 |
| 103 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 8 |
| 104 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 9 |
| 105 | г. Рославль, ул. Некрасова, д. 18 |
| 106 | г. Рославль, ул. Пайтерова, д. 34 |
| 107 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49 |
| 108 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49А |
| 109 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 58 |
| 110 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 77 |
| 111 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 88 |
| 112 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 92 |
| 113 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 98 |
| 114 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 10 |
| 115 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16 |
| 116 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16А |
| 117 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 18 |
| 118 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 30 |
| 119 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 43 |
| 120 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 8 А |
| 121 | г. Рославль, ул. Пушкина 87/1 |
| 122 | г. Рославль, ул. Пушкина 87/2 |
| 123 | г. Рославль, ул. Республиканская, д. 8 |
| 124 | г. Рославль, ул. Свердлова, д. 13 а |
| 125 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 10 |
| 126 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 11 |
| 127 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 12 |
| 128 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 12 А |
| 129 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 28 А |
| 130 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 28 Б |
| 131 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 28 В |
| 132 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 28 Г |
| 133 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 3 |
| 134 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 30 |
| 135 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 8 |
| 136 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11 А |
| 137 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11 Б |
| 138 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13 |
| 139 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13 А |
| 140 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13 Б |
| 141 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 14 А |
| 142 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 15 А |
| 143 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 16 |
| 144 | г. Рославль, ул. Энгельса, д. 14 |
| 145 | г. Рославль, п. ТЭЦ, д. 2 |
| 146 | г. Рославль, п. ТЭЦ, д. 3 |
| 147 | г. Рославль, п. ТЭЦ, д. 4 |
| 148 | г. Рославль, ул. Заводская, д. 40 |
| 149 | г. Рославль, ул. Заводская, д. 42 |
| 150 | г. Рославль, ул. Заслонова, д. 6 |
| 151 | г. Рославль, ул. Каляева, д. 4, лит. а |
| 152 | г. Рославль, ул. Каляева, д. 4, лит. в |
| 153 | г. Рославль, ул. Каляева, д. 81, лит. а |
| 154 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 11 |
| 155 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 12 |
| 156 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 13 |
| 157 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 15 |
| 158 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 17 |
| 159 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 100 |
| 160 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 117 |
| 161 | г. Рославль, ул. Советская, д. 61 |
| 162 | г. Рославль, ул. Советская, д. 67 |
| 163 | г. Рославль, ул. Советская, д. 67, лит. Б |
| 164 | г. Рославль, ул. Советская, д. 78 |
| 165 | г. Рославль, ул. Советская, д. 80 |
| 166 | г. Рославль, ул. Советская, д. 98 |
| 167 | г. Рославль, ул. Чехова, д. 18, лит. Б |
| 168 | г. Рославль, ул. Чехова, д. 2 |
| 169 | г. Рославль, ул. Чехова, д. 4 |
| 170 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 189 |
| 171 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 190 |
| 172 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 191 |
| 173 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 192 |
| 174 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 193 |
| 175 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 193, лит. а |
| 176 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 195 |
| 177 | г. Рославль, ул. 1-я Межевая, д. 21 |
| 178 | г. Рославль, ул. Чехова, д. 22, лит. А |
| 179 | г. Рославль, ул. Энгельса, д. 9 |
| 180 | г. Рославль, пер. Свердлова, д. 20 |
| 181 | г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 13, лит. А |
| 182 | г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 8 |
| 183 | г. Рославль, ул. День Победы, д. 1 |
| 184 | г. Рославль, ул. Красная, д. 2 |
| 185 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 177 |
| 186 | г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 29 |
| 187 | г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 32, лит. б |
| 188 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 2 |
| 189 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 5 |
| 190 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 6 |
| 191 | г. Рославль, ул. Энгельса, д. 13 |
| 192 | г. Рославль, ул. Свердлова, д. 17, лит. а |
| 193 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 195, лит. а |
| 194 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А |
| 195 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1, лит. Б |
| 196 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 102, лит. А |
| 197 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13, лит. в |
| 198 | г. Рославль, ул. Заслонова, д. 9 |
| 199 | г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, корп. 1 |
| 200 | г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, корп. 2 |
| 201 | г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 1 |
| 202 | г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 3 |
| 203 | г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 5 |
| 204 | г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 9 |
| 205 | г. Рославль, пер. Орджоникидзе, д. 2 |
| 206 | г. Рославль, мкр. 34-й, д. 20 |
| 207 | г. Рославль, мкр. 17-й, д. 8 |
| 208 | г. Рославль, мкр. 16-й, д. 5 |
| 209 | г. Рославль, мкр. 16-й, д. 21, корп. 1 |
| 210 | г. Рославль, мкр. 16-й, д. 22 |
| 211 | г. Рославль, мкр. 16-й, д. 3 |
| 212 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 31 |
| 213 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 23 |
| 214 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 24 |
| 215 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 25 |
| 216 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 26 |
| 217 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 2 |
| 218 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 1 |
| 219 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 11 |
| 220 | г. Рославль, мкр. 12-й, д. 1 |

Приложение № 1-а

|  |  |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от 17.07.2018 № 1259, от 29.03.2019 № 572) |

**Адресный перечень общественных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Городская Доска Почета |
| 2 | пешеходная зона по ул. Ленина (участок от ул. Пушкина – школа № 6, до ул. Братская) |
| 3 | пешеходная зона по ул. Смоленская (участок от ул. Мичурина до школы №4 и детского сада "Ладушки") |
| 4 | пешеходная зона (участок от комплекса "Рыбка" вдоль школы №9 до выхода к дому № 21 на 15 микрорайоне) |
| 5 | пешеходная зона (участок) вдоль ул. Красноармейская от пересечения с Э.Репина до дома №11 на 17 микрорайоне |
| 6 | пешеходная зона участок вдоль ж/дома №14 до ж/дома №11 на 15 микрорайоне |
| 7 | пешеходная зона участок от площадки для отдыха (вдоль ж/дома №4) до выхода на рынок на 15 микрорайоне |
| 8 | пешеходная аллея по ул. Э.Г.Репина (участок от ул. Красноармейская до остановки «Поликлиника» и участок от аллеи до МБДОУ детский сад «Малыш») |
| 9 | пешеходная зона (тротуар) по ул. К.Маркса (участок от ул. Братской , до пересечения с ул.Чехова), с устройством перехода и ограждения в районе школы №8 |
| 10 | пешеходная зона по ул.Товарная |
| 11 | площадь перед ТЦ «Ростислав» |
| 12 | пешеходная зона (мост на Бурцеву гору) и прилегающая зона отдыха, включая фонтан |
| 13 | пешеходная зона участки вдоль ж/дома №22 (фасадная сторона) и вдоль ж/дома №16 (фасадная сторона) на 15 микрорайоне |
| 14 | пешеходная зона участок от дома № 11 до дома № 4 на 17 микрорайоне |
| 15 | пешеходная дорожка участок вдоль дома №3 до МФЦ (фасадная сторона) на 34 микрорайоне |
| 16 | пешеходная зона улиц Южная, Западная, Северная на 16микрорайоне |
| 17 | березовая аллея (вдоль домов №№ 7,11,12,13,2/1,2/2) на 15 микрорайоне |
| 18 | пешеходная зона от ул. Св.К. Ростислава до Рославльского парка культуры и отдыха им. 1 Мая |
| 19 | сквер возле ДК "Россия" |
| 20 | сквер на площади Ленина |
| 21 | площадь Бенардосса с прилегающей территорией МБУ Культурный центр "Юбилейный" |
| 22 | пешеходная зона участок вдоль домов №№ 7,23,24,25 до дома № 32 на 15 микрорайоне |

Приложение №2

|  |  |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от 17.07.2018 № 1259, от 29.03.2019 № 572) |

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) | | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 56 | 74 | 92 | 122 | 155 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. м2 | 175,5 | 231,9 | 288,3 | 382,4 | 485,8 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) | % | 20,3 | 26,8 | 33,4 | 44,2 | 56,1 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Рославльского городского поселения) | % | 16,3 | 21,5 | 26,8 | 35,5 | 45,0 |
| 5. | Трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий заинтересованных лиц | чел./час | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 6. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | не менее 1% от стоимости работ | не менее 1% от стоимости работ | не менее 1% от стоимости работ | - | - |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. м2 | 10,9 | 16,4 | 21,9 | 25,2 | 29,6 |
| 9. | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 33,4 | 50,1 | 66,8 | 76,8 | 90,2 |

Приложение № 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от 29.03.2019 № 572) |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта  Комитет по строительству и архитектуре | 01.01.  2018 | 31.12.2024 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | -разработка и утверждение нормативных, правовых актов Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;  -прием предложений и заявок от заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в муниципальную программу;  -проведение общественных обсуждений  - формирование адресного перечня на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы  -выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Показатель 1  Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  Показатель 2  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  Показатель3  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Рославльского городского поселения) |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта  Комитет по строительству и архитектуре | 01.01.  2018 | 31.12.2024 | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | - разработка и утверждение нормативных, правовых актов Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;  - прием предложений и заявок от заинтересованных лиц на включение общественных территорий в муниципальную программу;  -проведение общественных обсуждений  - проведение голосования по выбору общественной территории  - формирование адресного перечня общественных территорий на соответствующий финансовый период муниципальной программы  -выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Показатель 1  Количество и площадь благоустроенных общественных территорий  Показатель 2  Доля благоустроенных общественных территорий |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения** | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения | Администрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | 01.01  2018 | 31.12.2024 | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения | проведение информационной компании среди населения по вопросам формирования современной городской среды с привлечением СМИ, официального сайта Администрации муниципального образования «Рославльский район», общественно-политической газеты «Рославльская правда» | Показатель 1  Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  Показатель 2  Трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий заинтересованных лиц |

Приложение № 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от 17.07.2018 № 1259, от 21.12.2018 № 2290, от 29.03.2019 № 572) |

**План реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения**

**Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения**  **Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | областной бюджет  бюджет Рославльского городского поселения  внебюджетные источники | 22 616,5  6,3  38,9 | 22 616,5  2,3  38,9 | 0,0  2,0  0,0 | 0,0  2,0  0,0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 22 661,7 | 22 657,7 | 2,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | областной бюджет  бюджет Рославльского городского поселения | 11 000,0  5,9 | 11 000,0  1,1 | 0,0  2,4 | 0,0  2,4 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 11 005,9 | 11 001,1 | 2,4 | 2,4 |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | областной бюджет  бюджет Рославльского городского поселения  внебюджетные  источники | 33 616,5  12,2  38,9 | 33 616,5  3,4  38,9 | 0,0  4,4  0,0 | 0,0  4,4  0,0 |
|  |  |  |  | 33 667,6 | 33 658,8 | 4,4 | 4,4 |

Приложение № 5

|  |  |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от 29.03.2019 № 572) |

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | статус по состоянию на 31.03.2019 | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Подготовка проекта решения Рославльского городского совета депутатов «О бюджете Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области на финансовый год и плановый период реализации муниципальной программы» | ноябрь | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | + | + | + |  |  |  |
| 2.Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы | апрель | Администрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  | + | + |  |  |  |
| 3. Утверждение правового акта о создании общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых и общественных территорий, Порядка организации деятельности общественной комиссии, а также Порядка проведения обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта, юридический отдел Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | Август  2017 |  |  |  |  |  |
| 4.Утверждение правового акта об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых и общественных территорий в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта, юридический отдел Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | Август 2017 |  |  |  |  |  |
| 5. Создание муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Рославльского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта, юридический отдел Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | + |  |  |  |  |  |
| 6. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий Рославльского городского поселения |  | Муниципальная инвентаризационная комиссия | + |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | Август 2017 |  |  |  |  |  |
| 8.Размещение нормативных, правовых актов и уведомления о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Комитет информационных технологий Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | Август 2017 |  |  |  |  |  |
| 9. Общественное обсуждение адресного перечня общественных территорий с привлечением заинтересованных лиц, подавших заявление/предложения по включению их в проект муниципальной программы, граждан Рославльского городского поселения |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Комитет информационных технологий Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | + |  |  |  |  |  |
| 10.Утверждение, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта каждой дворовой территории и дизайн проекта наиболее посещаемой общественной территории, включенных в муниципальную программу на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы, на основании адресного перечня утвержденного общественной комиссией |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта,  Комитет по строительству и архитектуре  Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | до 31.12.  2017 |  |  |  |  |  |
| 11. Обеспечение до 31.12.2017года утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области | + |  |  |  |  |  |
| 12. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области на соответствующий финансовый период |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  | + | + |  |  |  |
| 13. Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  | + | + |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Рославльского городского

поселения Рославльского района Смоленской области на

2018-2024 годы (в редакции постановления Администрации

муниципального образования «Рославльский район»

Смоленской области от 29.03.2019 № 572)

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | | | |
| 1. ремонт дворовых проездов | | | |
| IMG_1030 | | | Асфальтобетонное покрытие  проезда и тротуаров |
| 2. освещение дворовых территорий | | | |
|  | | **Технические характеристики:**  Световой поток, Лм не менее 5000;  Потребляемая мощность, Вт до 50  Цвет светодиодов белый, 5000К;  Степень защиты IP66;  Температура окр. среды, С, от -45 до +50 | |
| 3. установка скамеек | | | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм. | | | |
| 4.установка урн | | | |
|  | | | **Урна уличная**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 570 мм;  Ширина - 480 мм;  Объем: 40 л | |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Рославльского городского

поселения Рославльского района Смоленской области на

2018-2024 годы (в редакции постановления Администрации

муниципального образования «Рославльский район»

Смоленской области от 29.03.2019 № 572)

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование видов работ |
| **1.** | Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок |
| **2.** | Ремонт и (или) устройство тротуаров |
| **3.** | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |
| **4.** | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест) |
| **5.** | Ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений |
| **6.** | Ремонт и (или) установка пандуса |
| **7.** | Организация площадок для установки мусоросборников |
| **8.** | Озеленение территорий |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Рославльского городского

поселения Рославльского района Смоленской области на

2018-2024 годы (в редакции постановления Администрации

муниципального образования «Рославльский район»

Смоленской области от 29.03.2019 № 572)

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области**

**1. Общие положения**

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (далее Рославльское городское поселение) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

* 1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ, прилагаемый к муниципальной программе, подлежащей утверждению постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Рославльского городского поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Рославльского городского поселения за счет участия заинтересованных лиц, в соответствии с правовым актом Администрации Смоленской области;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ**
   1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
   2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
   3. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
   4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области(далее - Комитет).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет Рославльского городского поселения.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комитет не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в соответствии с правовым актом Администрации Смоленской области.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный в муниципальной программе, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Смоленской области**.**

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, Комитет заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя из нормативной (предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Финансовые средства перечисляются в срок не позднее 30 дней до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их зачисления на лицевой счет Комитета.
  2. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Комитет направляет в финансовое управление Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее – финансовое управление) копию заключенного соглашения.
  3. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Комитету как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.
  4. Комитет осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  6. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитет.

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Рославльского городского

поселения Рославльского района Смоленской области на

2018-2024 годы (в редакции постановления Администрации

муниципального образования «Рославльский район»

Смоленской области от 29.03.2019 № 572)

**Порядок**

**разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области**

1.Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Рославльского городского поселения осуществляется Комитетом по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее -Комитет по строительству) совместно с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее - Комитет ЖКХ), Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области (далее – Комитет по культуре) в течение пятнадцати дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественной территории Рославльского городского поселения.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также наличием технической возможности выполнения работ из перечня работ по благоустройству.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе и визуализированный перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой, общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень проекта муниципальной программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественной территории Рославльского городского поселения осуществляется с участием представителей Комитета по строительству совместно с Комитетом по культуре, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Комитет по строительству согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, Комитет по строительству передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

9. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

10. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Комитете по строительству.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от 17.07.2018 № 1259, от 29.03.2019 № 572) |

Адресный перечень

дворовых территорий подлежащих благоустройству на соответствующий финансовый период, предусмотренных муниципальной программой

Шифр работ: 1. Ремонт дворового проезда, 2. Установка скамеек, 3. Установка урн, 4. Освещение дворовой территории, 5. Ремонт тротуаров, 6. Устройство автомобильной парковки, 7. Обустройство детской площадки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории МКД | Кол-во проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | Потребность в финансировании (тыс.руб.) | | | |
| согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню\* | всего\*\* | по мин. перечню | | по доп. перечню\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 2018 год | | | | | | | | |
| Адресный перечень дворовых территорий прошедшие общественное обсуждение и отбор, не включенные в муниципальную программу в 2017 году в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, подлежащих включению в муниципальную программу на 2018-2022 годы без повторной заявки | | | | | | | | |
| 1 | г. Рославль, 16 мкр., д. 20 | 310 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 1762,2 | 1321,1 | 441,1 | |
| 2 | г. Рославль, 17 мкр., д. 2/2 | 183 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6 | 879,1 | 560,7 | 318,4 | |
| 3 | г. Рославль, пер. 1-й Пролетарский, д.9 | 41 | 1, 2, 3, 4 |  | 351,7 | 304,6 | 47,1 | |
| 4 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 82 | 94 | 1, 2, 3, 4 | 7 | 799,7 | 554,5 | 245,2 | |
| 5 | г. Рославль, 16 мкр., д. 8 | 283 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6 | 1911,3 | 1666,1 | 389,5 | |
| 6 | г. Рославль, ул. Белинского, д. 19 | 150 | 1, 2, 3, 4 |  | 684,9 | 609,0 | 75,9 | |
| 7 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 194 | 19 | 1, 2, 3, 4 | 6, 7 | 553,1 | 460,2 | 92,9 | |
| 8 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 200 | 14 | 1, 2, 3, 4 | 6, 7 | 228,6 | 185,0 | 43,6 | |
| 9 | г. Рославль, ул. Каляева, д. 5а | 34 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 578,0 | 533,3 | 44,7 | |
| Адресный перечень дворовых территорий, сформированный по результатам общественных обсуждений, на основании поданных собственниками жилых помещений заявок и результатов проведенной инвентаризации | | | | | | | | |
| 10 | г. Рославль,34мкр., д.5 | 106 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6 | 2038,0 | 1609,5 | 428,5 | |
| 11 | г. Рославль, 17 мкр., д. 12 | 327 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 2035,4 | 1594,8 | 440,6 | |
| 12 | г. Рославль, 16 мкр., д. 2 | 495 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 1694,9 | 1462,0 | 232,9 | |
| 13 | г. Рославль, 17 мкр., д. 11 | 244 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 1991,8 | 1828,6 | 163,2 | |
| 14 | г. Рославль, ул. Энгельса, д. 12 | 186 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6 | 1196,5 | 926,1 | 270,4 | |
| 15 | г. Рославль, 12 мкр., д. 11 | 244 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 681,4 | 486,8 | 194,6 | |
| 16 | г. Рославль, п. Стеклозавода, д. 1 | 116 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 974,7 | 765,9 | 208,8 | |
| 17 | г. Рославль, п. Стеклозавода, д. 11А | 80 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 708,5 | 574,9 | 133,6 | |
| 18 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 72 | 47 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 657,2 | 539,9 | 117,3 | |
| 2019 год | | | | | | | | |
| 19 | г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 3 | 130 | 1, 2, 3, 4 | 6, 7 | 1420,0 | 1220,0 | 200,0 | |
| 20 | г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 1 | 52 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 628,0 | 528,0 | 100,0 | |
| 21 | г. Рославль, ул. Димитрова, д. 7 | 26 | 1, 2, 3, 4 | 7 | 440,0 | 340,0 | 100,0 | |
| 22 | г. Рославль, ул. Димитрова, д. 9 | 36 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 546,0 | 446,0 | 100,0 | |
| 23 | г. Рославль, 15мкр., д. 5 | 130 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 1020,0 | 1020,0 | 120,0 | |
| 24 | г. Рославль, 15мкр., д. 6 | 130 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 852,0 | 632,0 | 220,0 | |
| 25 | г. Рославль, 15 мкр., д. 28 | 171 | 1, 2, 3 ,4 | 6 | 1190,0 | 1090,0 | 100,0 | |
| 26 | г. Рославль, 15мкр., д. 2/2 | 239 | 1, 2, 3, 4 | 6, 7 | 1191,0 | 991,0 | 200,0 | |
| 27 | г. Рославль, 15мкр., д. 2/1 | 131 | 1, 2, 3, 4 |  | 1132,00 | 1132,00 |  | |
| 28 | г. Рославль, 15мкр., д. 17 | 123 | 1, 2, 3, 4 | 6, 7 | 936,8 | 736,8 | 200,0 | |
| 29 | г. Рославль, 15 мкр., д. 16 | 206 | 1, 2, 3, 4 |  | 1049,0 | 1049,0 |  | |
| 30 | г. Рославль, 15 мкр., д. 22 | 339 | 1, 2, 3, 4 |  | 1468,00 | 1468,00 |  | |
| 31 | г. Рославль, ул. Маяковского, д. 7 | 117 | 1, 2, 3, 4 | 5, 7 | 1320,0 | 1120,0 | 200,0 | |
| 32 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 9 | 41 | 1, 2, 3, 4 | 6, 7 | 518,0 | 318,0 | 200,0 | |
| 33 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 11 | 69 | 1, 2, 3, 4 |  | 448,00 | 448,00 |  | |
| 34 | г. Рославль, 16 мкр., д. 1 | 124 | 1, 2, 3, 4 |  | 664,20 | 664,20 |  | |
| 35 | г. Рославль, ул. Советская, д. 78 | 14 | 1, 2, 3, 4 |  | 133,20 | 133,20 |  | |
| 36 | г. Рославль, ул. Советская, д. 80 | 23 | 1, 2, 3, 4 |  | 317,80 | 317,80 |  | |
| 37 | г. Рославль, 34 мкр., д. 12 | 184 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 1023,4 | 923,4 | 100,0 | |
| 38 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 6 | 41 | 1, 2, 3, 4 | 7 | 461,6 | 361,6 | 100,0 | |
| 39 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 24 | 82 | 1, 2, 3, 4 |  | 751,0 | 691,0 | 60,0 | |
| 2020 год | | | | | | | | |
| 40 | г. Рославль, 377 квартал, д. 9 | 43 | 1, 2, 3, 4 |  | 1360,0 | 1360,0 |  | |
| 41 | г. Рославль, 15мкр., д. 13 | 161 | 1, 2, 3, 4 | 6, 7 | 1159,6 | 959,6 | 200,0 | |
| 42 | г. Рославль, 15 мкр., д. 7 | 222 | 1, 2, 3, 4 |  | 1540,00 | 1540,00 |  | |
| 43 | г. Рославль, 34 мкр., д. 21 | 43 | 1, 2, 3, 4 | 5 | 898,0 | 698,0 | 200,0 | |
| 44 | г. Рославль, 16 мкр., д. 10 | 124 | 1, 2, 3, 4 |  | 260,00 | 260,00 |  | |
| 45 | г. Рославль, 16 мкр., д. 11 | 117 | 1, 2, 3, 4 |  | 757,40 | 757,40 |  | |
| 46 | г. Рославль, 16 мкр., д. 9 | 113 | 1, 2, 3, 4 |  | 408,40 | 408,40 |  | |
| 47 | г. Рославль, 17 мкр., д. 9 | 202 | 1, 2, 3, 4 |  | 1039,20 | 1039,20 |  | |
| 48 | г. Рославль, 17 мкр., д. 2/1 | 202 | 1, 2, 3, 4 |  | 1118,00 | 1118,00 |  | |
| 49 | г. Рославль, 17 мкр., д. 3 | 230 | 1, 2, 3, 4 |  | 1918,00 | 1918,00 |  | |
| 50 | г. Рославль, 34 мкр., д. 2 | 172 | 1, 2, 3, 4 |  | 869,80 | 869,80 |  | |
| 51 | г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 4 | 133 | 1, 2, 3, 4 |  | 2878,00 | 2878,00 |  | |
| 52 | г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 5 | 218 | 1, 2, 3, 4 |  | 1744,00 | 1744,00 |  | |
| 53 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д.13А | 50 | 1, 2, 3, 4 | 7 | 448,0 | 348,0 | 100,0 | |
| 54 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13б | 69 | 1, 2, 3, 4 |  | 194,00 | 194,00 |  | |
| 55 | г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корп. 1 | 160 | 1, 2, 3, 4 |  | 607,60 | 607,60 |  | |
| 56 | г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корп. 2 | 242 | 1, 2, 3, 4 |  | 607,60 | 607,60 |  | |
| 57 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 9А | 247 | 1, 2, 3, 4 |  | 1424,00 | 1424,00 |  | |
| 58 | г. Рославль, ул. Пушкина 87/1 | 92 | 1, 2, 3, 4 |  | 704,00 | 704,00 |  | |
| 59 | г. Рославль, ул. Пушкина 87/2 | 96 | 1, 2, 3, 4 |  | 554,00 | 554,00 |  | |
| 60 | г. Рославль, ул. Республиканская, д. 8 | 137 | 1, 2, 3, 4 |  | 764,00 | 764,00 |  | |
| 61 | г. Рославль, ул. Свердлова, д. 13 а | 84 | 1, 2, 3, 4 |  | 574,00 | 574,00 |  | |
| 62 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 12 А | 88 | 1, 2, 3, 4 |  | 344,00 | 344,00 |  | |
| 63 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 30 | 56 | 1, 2, 3, 4 |  | 334,00 | 334,00 |  | |
| 64 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 8 | 94 | 1, 2, 3, 4 |  | 398,00 | 398,00 |  | |
| 65 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 14 А | 126 | 1, 2, 3, 4 |  | 732,00 | 732,00 |  | |
| 66 | г. Рославль, ул. Пайтерова, д. 34 | 69 | 1, 2, 3, 4 |  | 2338,00 | 2338,00 |  | |
| 67 | г. Рославль, ул. Энгельса, д. 14 | 31 | 1, 2, 3, 4 |  | 244,00 | 244,00 |  | |
| 68 | г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 57 | 163 | 1, 2, 3, 4 |  | 890,00 | 890,00 |  | |
| 2021 год | | | | | | | | |
| 69 | г. Рославль, 163 квартал, д. 1 | 140 | 1, 2, 3, 4 |  | 656,0 | 656,0 |  | |
| 70 | г. Рославль, 163 квартал, д. 3 | 94 | 1, 2, 3, 4 |  | 542,0 | 542,0 |  | |
| 71 | г. Рославль, 163 квартал, д. 4 | 105 | 1, 2, 3, 4 |  | 544,0 | 544,0 |  | |
| 72 | г. Рославль, 163 квартал, д. 5 | 113 | 1, 2, 3, 4 |  | 546,0 | 546,0 |  | |
| 73 | г. Рославль, 163 квартал, д. 7 | 63 | 1, 2, 3, 4 |  | 390,0 | 390,0 |  | |
| 74 | г. Рославль, 165 квартал, д. 2 | 268 | 1, 2, 3, 4 |  | 1434,0 | 1434,0 |  | |
| 75 | г. Рославль, 17 мкр., д. 6 | 196 | 1, 2, 3, 4 | 6, 7 | 1858,0 | 1658,0 | 200,0 | |
| 76 | г. Рославль, 16мкр., д. 6 | 95 | 1, 2, 3, 4 |  | 498,00 | 498,00 |  | |
| 77 | г. Рославль, 17мкр., д. 13 | 326 | 1, 2, 3, 4 |  | 986,80 | 986,80 |  | |
| 78 | г. Рославль, 17мкр., д. 14 | 333 | 1, 2, 3, 4 |  | 986,80 | 986,80 |  | |
| 79 | г. Рославль, 17мкр., д. 15 | 339 | 1, 2, 3, 4 |  | 984,60 | 984,60 |  | |
| 80 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 18 | 70 | 1, 2, 3, 4 |  | 429,40 | 429,40 |  | |
| 81 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 2 А | 73 | 1, 2, 3, 4 |  | 694,60 | 694,60 |  | |
| 82 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 3 | 36 | 1, 2, 3, 4 |  | 386,40 | 386,40 |  | |
| 83 | г. Рославль, пер. 2-й Энгельса, д. 2 | 311 | 1, 2, 3, 4 |  | 2696,00 | 2696,00 |  | |
| 84 | г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 10 а | 113 | 1, 2, 3, 4 |  | 754,00 | 754,00 |  | |
| 85 | г. Рославль, ул. Бассейная, д. 12 | 90 | 1, 2, 3, 4 |  | 1270,00 | 1270,00 |  | |
| 86 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49 | 55 | 1, 2, 3, 4 |  | 645,00 | 645,00 |  | |
| 87 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 6 | 67 | 1, 2, 3, 4 |  | 433,00 | 433,00 |  | |
| 88 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49А | 29 | 1, 2, 3, 4 |  | 317,20 | 317,20 |  | |
| 89 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 88 | 203 | 1, 2, 3, 4 |  | 1784,00 | 1784,00 |  | |
| 90 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 92 | 191 | 1, 2, 3, 4 |  | 1515,00 | 1515,00 |  | |
| 91 | г. Рославль, ул. Некрасова, д. 18 | 50 | 1, 2, 3, 4 |  | 540,20 | 540,20 |  | |
| 92 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 10 | 84 | 1, 2, 3, 4 |  | 431,60 | 431,60 |  | |
| 93 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16 | 38 | 1, 2, 3, 4 |  | 347,60 | 347,60 |  | |
| 94 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16А | 42 | 1, 2, 3, 4 |  | 411,40 | 411,40 |  | |
| 95 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 18 | 79 | 1, 2, 3, 4 |  | 2213,60 | 2213,60 |  | |
| 96 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 30 | 90 | 1, 2, 3, 4 |  | 1824,00 | 1824,00 |  | |
| 97 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 43 | 81 | 1, 2, 3, 4 |  | 1830,60 | 1830,60 |  | |
| 98 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 8 А | 35 | 1, 2, 3, 4 |  | 964,00 | 964,00 |  | |
| 2022-2024 годы | | | | | | | | |
| 99 | г. Рославль, 15мкр., д.12 | 191 | 1, 2, 3, 4 |  | 890,7 | 890,7 |  | |
| 100 | г. Рославль, 34мкр., д. 17 | 310 | 1, 2, 3, 4 |  | 1317,20 | 1317,20 |  | |
| 101 | г. Рославль, 34мкр., д. 18 | 124 | 1, 2, 3, 4 |  | 757,70 | 757,70 |  | |
| 102 | г. Рославль, 34мкр., д. 19 | 159 | 1, 2, 3, 4 |  | 956,00 | 956,00 |  | |
| 103 | г. Рославль, пер. 3-й Карла Маркса, д.1А | 40 | 1, 2, 3, 4 |  | 360,00 | 360,00 |  | |
| 104 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49А | 96 | 1, 2, 3, 4 |  | 986,00 | 986,00 |  | |
| 105 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 2 | 22 | 1, 2, 3, 4 |  | 388,30 | 388,3 |  | |
| 106 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 4 | 40 | 1, 2, 3, 4 |  | 304,00 | 304,00 |  | |
| 107 | г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 6 | 52 | 1, 2, 3, 4 |  | 432,40 | 432,00 |  | |
| 108 | г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5 | 30 | 1, 2, 3, 4 |  | 424,10 | 424,10 |  | |
| 109 | г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5 А | 33 | 1, 2, 3, 4 |  | 433,50 | 433,50 |  | |
| 110 | г. Рославль, пер. 2-й Советский, д. 38 | 9 | 1, 2, 3, 4 |  | 222,40 | 222,40 |  | |
| 111 | г. Рославль, пер. Наташи Зайцевой, д. 2А | 14 | 1, 2, 3, 4 |  | 244,00 | 244,00 |  | |
| 112 | г. Рославль, пер. Наташи Зайцевой, д. 4А | 21 | 1, 2, 3, 4 |  | 238,00 | 238,00 |  | |
| 113 | г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8 | 18 | 1, 2, 3, 4 |  | 202,00 | 202,00 |  | |
| 114 | г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8 А | 18 | 1, 2, 3, 4 |  | 208,00 | 208,00 |  | |
| 115 | г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8 Б | 22 | 1, 2, 3, 4 |  | 256,00 | 256,00 |  | |
| 116 | г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 1 | 52 | 1, 2, 3, 4 |  | 314,00 | 314,00 |  | |
| 117 | г. Рославль, ул. Красина, д. 5 | 30 | 1, 2, 3, 4 |  | 361,00 | 361,00 |  | |
| 118 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д.100 | 15 | 1, 2, 3, 4 |  | 215,50 | 215,50 |  | |
| 119 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13 | 27 | 1, 2, 3, 4 |  | 334,00 | 334,00 |  | |
| 120 | г. Рославль, пер. Пролетарский, д. 1 | 50 | 1, 2, 3, 4 |  | 334,00 | 334,00 |  | |
| 121 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49 | 11 | 1, 2, 3, 4 |  | 214,00 | 214,00 |  | |
| 122 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 10 | 34 | 1, 2, 3, 4 |  | 332,80 | 332,80 |  | |
| 123 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 12 | 23 | 1, 2, 3, 4 |  | 328,60 | 328,60 |  | |
| 124 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 18 | 13 | 1, 2, 3, 4 |  | 179,20 | 179,20 |  | |
| 125 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 23 | 5 | 1, 2, 3, 4 |  | 159,80 | 159,80 |  | |
| 126 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 5 | 43 | 1, 2, 3, 4 |  | 215,20 | 215,20 |  | |
| 127 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 7 | 21 | 1, 2, 3, 4 |  | 221,20 | 221,20 |  | |
| 128 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 8 | 26 | 1, 2, 3, 4 |  | 330,80 | 330,80 |  | |
| 129 | г. Рославль, ул. Ленина, д. 9 | 19 | 1, 2, 3, 4 |  | 271,80 | 271,80 |  | |
| 130 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 58 | 7 | 1, 2, 3, 4 |  | 120,00 | 120,00 |  | |
| 131 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 77 | 8 | 1, 2, 3, 4 |  | 264,00 | 264,00 |  | |
| 132 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 98 | 21 | 1, 2, 3, 4 |  | 334,00 | 334,00 |  | |
| 133 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 10 | 32 | 1, 2, 3, 4 |  | 330,00 | 330,00 |  | |
| 134 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 12 | 23 | 1, 2, 3, 4 |  | 316,00 | 316,00 |  | |
| 135 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 28 А | 27 | 1, 2, 3, 4 |  | 314,00 | 314,00 |  | |
| 136 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 28 Б | 19 | 1, 2, 3, 4 |  | 316,00 | 316,00 |  | |
| 137 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 28 В | 30 | 1, 2, 3, 4 |  | 314,00 | 314,00 |  | |
| 138 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 28 Г | 18 | 1, 2, 3, 4 |  | 314,00 | 314,00 |  | |
| 139 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 3 | 23 | 1, 2, 3, 4 |  | 354,00 | 354,00 |  | |
| 140 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11 А | 43 | 1, 2, 3, 4 |  | 128,80 | 128,80 |  | |
| 141 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11 Б | 22 | 1, 2, 3, 4 |  | 220,60 | 220,60 |  | |
| 142 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13 | 20 | 1, 2, 3, 4 |  | 205,20 | 205,20 |  | |
| 143 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13 А | 11 | 1, 2, 3, 4 |  | 205,20 | 205,20 |  | |
| 144 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13 Б | 14 | 1, 2, 3, 4 |  | 205,20 | 205,20 |  | |
| 145 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 15 А | 11 | 1, 2, 3, 4 |  | 205,20 | 205,20 |  | |
| 146 | г. Рославль, ул. Урицкого, д. 16 | 15 | 1, 2, 3, 4 |  | 205,20 | 205,20 |  | |
| 147 | г. Рославль, п. ТЭЦ, д. 2 | 10 | 1, 2, 3, 4 |  | 182,00 | 182,00 |  | |
| 148 | г. Рославль, п. ТЭЦ, д. 3 | 12 | 1, 2, 3, 4 |  | 182,00 | 182,00 |  | |
| 149 | г. Рославль, п. ТЭЦ, д. 4 | 17 | 1, 2, 3, 4 |  | 182,00 | 182,00 |  | |
| 150 | г. Рославль, ул. Заводская, д. 40 | 48 | 1, 2, 3, 4 |  | 218,00 | 218,00 |  | |
| 151 | г. Рославль, ул. Заводская, д. 42 | 18 | 1, 2, 3, 4 |  | 198,00 | 198,00 |  | |
| 152 | г. Рославль, ул. Заслонова, д. 6 | 26 | 1, 2, 3, 4 |  | 258,00 | 258,00 |  | |
| 153 | г. Рославль, ул. Каляева, д. 4, лит. а | 21 | 1, 2, 3, 4 |  | 234,00 | 234,00 |  | |
| 154 | г. Рославль, ул. Каляева, д. 4, лит. в | 16 | 1, 2, 3, 4 |  | 234,00 | 234,00 |  | |
| 155 | г. Рославль, ул. Каляева, д. 81, лит. а | 21 | 1, 2, 3, 4 |  | 355,60 | 355,60 |  | |
| 156 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 11 | 21 | 1, 2, 3, 4 |  | 255,60 | 255,60 |  | |
| 157 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 12 | 21 | 1, 2, 3, 4 |  | 255,60 | 255,60 |  | |
| 158 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 13 | 15 | 1, 2, 3, 4 |  | 255,60 | 255,60 |  | |
| 159 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 15 | 23 | 1, 2, 3, 4 |  | 255,60 | 255,60 |  | |
| 160 | г. Рославль, ул. Пригородная, д. 17 | 43 | 1, 2, 3, 4 |  | 255,60 | 255,60 |  | |
| 161 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 100 | 22 | 1, 2, 3, 4 |  | 344,00 | 344,00 |  | |
| 162 | г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 117 | 23 | 1, 2, 3, 4 |  | 344,00 | 344,00 |  | |
| 163 | г. Рославль, ул. Советская, д. 61 | 32 | 1, 2, 3, 4 |  | 122,00 | 122,00 |  | |
| 164 | г. Рославль, ул. Советская, д. 67 | 20 | 1, 2, 3, 4 |  | 209,80 | 209,80 |  | |
| 165 | г. Рославль, ул. Советская, д. 67, лит. Б | 13 | 1, 2, 3, 4 |  | 257,00 | 257,00 |  | |
| 166 | г. Рославль, ул. Советская, д. 98 | 34 | 1, 2, 3, 4 |  | 132,00 | 132,00 |  | |
| 167 | г. Рославль, ул. Чехова, д. 18, лит. Б | 56 | 1, 2, 3, 4 |  | 480,00 | 480,00 |  | |
| 168 | г. Рославль, ул. Чехова, д. 2 | 17 | 1, 2, 3, 4 |  | 234,00 | 234,00 |  | |
| 168 | г. Рославль, ул. Чехова, д. 4 | 37 | 1, 2, 3, 4 |  | 234,00 | 234,00 |  | |
| 170 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 189 | 18 | 1, 2, 3, 4 |  | 242,00 | 242,00 |  | |
| 171 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 190 | 18 | 1, 2, 3, 4 |  | 242,00 | 242,00 |  | |
| 172 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 191 | 17 | 1, 2, 3, 4 |  | 242,00 | 242,00 |  | |
| 173 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 192 | 14 | 1, 2, 3, 4 |  | 242,00 | 242,00 |  | |
| 174 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 193 | 14 | 1, 2, 3, 4 |  | 242,00 | 242,00 |  | |
| 175 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 193, лит. а | 18 | 1, 2, 3, 4 |  | 242,00 | 242,00 |  | |
| 176 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 195 | 11 | 1, 2, 3, 4 |  | 242,00 | 242,00 |  | |
| 177 | г. Рославль, ул. 1-я Межевая, д. 21 | 15 | 1, 2, 3, 4 |  | 242,00 | 242,00 |  | |
| 178 | г. Рославль, ул. Чехова, д. 22, лит. А | 52 | 1, 2, 3, 4 |  | 363,70 |  |  | |
| 179 | г. Рославль, ул. Энгельса, д. 9 | 64 | 1, 2, 3, 4 |  | 2001,50 |  |  | |
| 180 | г. Рославль, пер. Свердлова, д. 20 | 20 | 1, 2, 3, 4 |  | 368,00 |  |  | |
| 181 | г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 13, лит. А | 13 | 1, 2, 3, 4 |  | 149,40 |  |  | |
| 182 | г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 8 | 11 | 1, 2, 3, 4 |  | 218,00 |  |  | |
| 183 | г. Рославль, ул. День Победы, д. 1 | 11 | 1, 2, 3, 4 |  | 194,00 |  |  | |
| 184 | г. Рославль, ул. Красная, д. 2 | 33 | 1, 2, 3, 4 |  | 302,00 |  |  | |
| 185 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 177 | 12 | 1, 2, 3, 4 |  | 214,00 |  |  | |
| 186 | г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 29 | 20 | 1, 2, 3, 4 |  | 318,00 |  |  | |
| 187 | г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 32, лит. б | 13 | 1, 2, 3, 4 |  | 126,00 |  |  | |
| 188 | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 2 | 30 | 1, 2, 3, 4 |  | 224,60 |  |  | |
| 189 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 5 | 18 | 1, 2, 3, 4 |  | 212,00 |  |  | |
| 190 | г. Рославль, ул. Товарная, д. 6 | 16 | 1, 2, 3, 4 |  | 212,00 |  |  | |
| 191 | г. Рославль, ул. Энгельса, д. 13 | 11 | 1, 2, 3, 4 |  | 206,00 |  |  | |
| 192 | г. Рославль, ул. Свердлова, д. 17, лит. а | 24 | 1, 2, 3, 4 |  | 318,00 |  |  | |
| 193 | г. Рославль, ул. Мичурина, д. 195, лит. а | 9 | 1, 2, 3, 4 |  | 180,00 |  |  | |
| 194 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А | 28 | 1, 2, 3, 4 |  | 354,40 |  |  | |
| 195 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1, лит. Б | 37 | 1, 2, 3, 4 |  | 198,00 |  |  | |
| 196 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 102, лит. А | 81 | 1, 2, 3, 4 |  | 880,00 |  |  | |
| 197 | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13, лит. в | 229 | 1, 2, 3, 4 |  | 2684,00 |  |  | |
| 198 | г. Рославль, ул. Заслонова, д. 9 | 242 | 1, 2, 3, 4 |  | 982,00 |  |  | |
| 199 | г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, корп. 1 | 324 | 1, 2, 3, 4 |  | 846,00 |  |  | |
| 200 | г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, корп. 2 | 326 | 1, 2, 3, 4 |  | 1062,00 |  |  | |
| 201 | г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 1 | 34 | 1, 2, 3, 4 |  | 534,20 |  |  | |
| 202 | г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 3 | 107 | 1, 2, 3, 4 |  | 1302,40 |  |  | |
| 203 | г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 5 | 116 | 1, 2, 3, 4 |  | 1686,00 |  |  | |
| 204 | г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 9 | 84 | 1, 2, 3, 4 |  | 1686,00 |  |  | |
| 205 | г. Рославль, пер. Орджоникидзе, д. 2 | 130 | 1, 2, 3, 4 |  | 758,00 |  |  | |
| 206 | г. Рославль, мкр. 34-й, д. 20 | 39 | 1, 2, 3, 4 |  | 1068,00 |  |  | |
| 207 | г. Рославль, мкр. 17-й, д. 8 | 58 | 1, 2, 3, 4 |  | 1768,00 |  |  | |
| 208 | г. Рославль, мкр. 16-й, д. 5 | 248 | 1, 2, 3, 4 |  | 1205,80 |  |  | |
| 209 | г. Рославль, мкр. 16-й, д. 21, корп. 1 | 119 | 1, 2, 3, 4 |  | 1768,00 |  |  | |
| 210 | г. Рославль, мкр. 16-й, д. 22 | 231 | 1, 2, 3, 4 |  | 1630,40 |  |  | |
| 211 | г. Рославль, мкр. 16-й, д. 3 | 197 | 1, 2, 3, 4 |  | 762,80 |  |  | |
| 212 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 31 | 332 | 1, 2, 3, 4 |  | 1094,00 |  |  | |
| 213 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 23 | 157 | 1, 2, 3, 4 |  | 1340,00 |  |  | |
| 214 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 24 | 164 | 1, 2, 3, 4 |  | 990,00 |  |  | |
| 215 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 25 | 161 | 1, 2, 3, 4 |  | 1206,00 |  |  | |
| 216 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 26 | 341 | 1, 2, 3, 4 |  | 1364,00 |  |  | |
| 217 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 2 | 318 | 1, 2, 3, 4 |  | 978,40 |  |  | |
| 218 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 1 | 364 | 1, 2, 3, 4 |  | 705,60 |  |  | |
| 219 | г. Рославль, мкр. 15-й, д. 11 | 186 | 1, 2, 3, 4 |  | 873,80 |  |  | |
| 220 | г. Рославль, мкр. 12-й, д. 1 | 154 | 1, 2, 3, 4 |  | 1416,00 |  |  | |

\*- работы выполняются на основании принятых решений собственников

\*\* - при разработки дизайн-проектов, согласований возможна корректировка денежных средств

\*\*\* - выполняются при выполнении условия софинансирования работ собственниками жилых помещений

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от 17.07.2018 № 1259, от 29.03.2019 № 572) |

Адресный перечень

общественных территорий на соответствующий финансовый период, предусмотренных муниципальной программой

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | адрес общественной территории | перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год | | | |
| 1 | пешеходная зона по ул. Ленина (участок от ул. Пушкина – школа № 6, до ул. Братская) | ремонт асфальтобетонного покрытия, освещение | 1478,5 |
| 2 | пешеходная зона (участок от комплекса "Рыбка" вдоль школы №9 до выхода к дому № 21 на 15 микрорайоне) | ремонт пешеходной зоны, установка скамеек, урн, озеленение (кронирование), установка малых форм | 1573,0 |
| 3 | пешеходная зона по ул. Смоленская (участок от ул. Мичурина до школы №4 и детского сада "Ладушки") | Ремонт асфальтобетонного покрытия, освещение | 3454,9 |
| 4 | пешеходная зона (участок) вдоль ул. Красноармейская от пересечения с Э.Репина до дома №11 на 17 микрорайоне | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, освещение, озеленение (кронирование) | 1613,2 |
| 5 | пешеходная зона вдоль ж/дома №14 до ж/дома №11 на 15 микрорайоне | ремонт асфальтобетонного покрытия, озеленение (кронирование) | 1095,6 |
| 2019 год | | | |
| 6 | пешеходная аллея по ул. Э.Г.Репина (участок от ул. Красноармейская до остановки «Поликлиника» и участок от аллеи до МБДОУ детский сад «Малыш») | ремонт тротуара, установка скамьи, урны, освещение, озеленение (кронирование) | 3000,0 |
| 7 | пешеходная зона участок от площадки для отдыха (вдоль ж/дома №4) до выхода на рынок на 15 микрорайоне | ремонт пешеходной зоны, озеленение (кронирование) | 559,0 |
| 8 | пешеходная зона (тротуар) по ул. К.Маркса (участок от ул. Братской, до пересечения с ул. Чехова), с устройством перехода и ограждения в районе школы №8 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 5016,0 |
| 9 | пешеходная зона по ул. Товарная | ремонт асфальтобетонного покрытия | 3720,0 |
| 10 | площадь перед ТЦ «Ростислав» | ремонт и замена брусчатки, установка скамеек, урн, освещение, озеленение | 834,0 |
| 2020 год | | | |
| 11 | Городская Доска Почета | реконструкция Доски Почета, обустройство  прилегающей территории, освещение, озеленение | 1050,0 |
| 12 | пешеходная зона (мост на Бурцеву гору) и прилегающая зона отдыха, включая фонтан | ремонт и устройство пешеходных зон, установка скамеек, урн, освещение, озеленение, ремонт Фонтана | 3500,0 |
| 13 | березовая аллея (вдоль домов №№ 7,11,12,13,2/1,2/2) на 15 микрорайоне. | ремонт пешеходной зоны установка скамеек, урн, освещение, озеленение (кронирование), обустройство детской площадки | 2430,5 |
| 14 | пешеходная зона участок вдоль домов №№ 7,23,24,25 до дома № 32 на 15 микрорайоне | ремонт асфальтобетонного покрытия, озеленение (кронирование), установка скамеек, урн, освещение | 1890,2 |
| 15 | пешеходная зона участок от дома № 11 до дома № 4 на 17 микрорайоне | ремонт пешеходной зоны, установка скамьи, урн, освещение | 960,2 |
| 2021 год | | | |
| 16 | пешеходная дорожка участок вдоль дома №3 до МФЦ (фасадная сторона) на 34 микрорайоне. | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка скамьи, урны, освещение, озеленение (кронирование) | 1360,0 |
| 17 | пешеходная зона от ул. Св.К. Ростислава до Рославльского парка культуры и отдыха им. 1 Мая | ремонт асфальтобетонного покрытия, освещение, озеленение (кронирование) | 2650,0 |
| 18 | пешеходная зона участки вдоль ж/дома №22 (фасадная сторона) и вдоль ж/дома №16 (фасадная сторона) на 15 микрорайоне | ремонт асфальтобетонного покрытия, озеленение (кронирование), освещение | 1998,8 |
| 19 | пешеходная зона улиц Южная, Западная, Северная на 16микрорайоне. | ремонт асфальтобетонного покрытия, освещение | 5379,8 |
| 2022 -2024 год | | | |
| 20 | сквер возле ДК "Россия" | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, освещение, озеленение | 2594,0 |
| 21 | сквер на площади Ленина | замена бордюрного камня, установка скамеек, урн | 2265,3 |
| 22 | площадь Бенардосса с прилегающей территорией МБУ Культурный центр "Юбилейный" | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, освещение | 1190,7 |