**ПРОТОКОЛ № 5**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения**

**Рославльского района Смоленской области»**

« 06 »августа 2020г. г.Рославль

Время проведения: 15- 00

Место проведения: г.Рославль пл.Ленина,1, каб.5

Присутствуют:

|  |  |
| --- | --- |
| Ильин Валерий Владимирович Черных Светлана Витальевна  Члены комиссии: | - Первый заместитель Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, председатель комиссии;-начальник планово-производственного отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район Смоленской области, секретарь комиссии; |

Маслакова Елена Федоровна - председатель первичной профсоюзной

 организации ООО «СААЗ» Рославльский

 филиал;

Евтихевич Лариса Егоровна - старший менеджер - муниципальный

 жилищный инспектор Комитета жилищно-

 коммунального хозяйства, энергетики,

 дорог и транспорта Администрации

 муниципального образовании

 «Рославльский район Смоленской области

Гаврилюк Любовь Сергеевна - директор МБОУ« Средняя

 школа№2», член общественной палаты

 Смоленской области;

Крюков Андрей Валентинович - главный специалист Комитета по строи-

 тельству и архитектуре Администрации

 муниципального образования

 «Рославльский район» Смоленской области;

Ветлицин Дмитрий Александрович - начальник межмуниципального отдела

 МВД России «Рославльский»;

Трофименков Михаил Иванович - зам. начальник МБУ «Управление по делам

 ГО и ЧС» муниципального образования

 «Рославльский район» Смоленской области

Кудрявцев Игорь Леонидович - депутат Рославльской районной Думы.

 Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно.

 Присутствующие: пресс – секретарь - Можейкина Е.О.

 Приглашенные:

 Уполномоченные представители собственников жилых помещений МКД, расположенных в 163 квартале, д. № 4-Драницина И.В., д.№5- Петрова Л.М., д.№7 –Опарина О.С., д.№3- Покупателева М.Э., д. №1- Фролова Т.Н.

Подрядная организация ООО «Дворстрой», Рославльская ДСПМК ,

УК по МКД, ООО «Управляющая организация»,радио-Радимичи.

 **Повестка дня:**

 1. Рассмотрение разногласий по дизайн - проекту

 благоустройства дворовой территории,

 по адресу :г.Рославль, 163квартал д.5

 2. О ходе работ по выполнению мероприятий

 муниципальной программы городская среда

 3. Подведение итогов общественных обсуждений

 дизайн-концепций благоустройства территорий,

 подлежащих благоустройству в 2021 году

 4. Утверждение дизайн - проектов общественных

 территорий

 **Вступительное слово Ильин В.В**. – председатель общественной комиссии.

 В условиях соблюдения ограничительных мер, проводим расширенное заседание общественной комиссии с участием подрядных организаций, работающих на объектах благоустройства по проекту Комфортная городская среда, уполномоченных представителей домов 163 квартала, представителя радио –Радимичи Рославль .

 **По первому вопросу слушали**:

 **Ильин В.В.-** в адрес Администрации, в устной форме поступило обращение собственника жилого помещения дома №5 (Петрова Л.М.) , о том, чтобы изменить согласованный проект благоустройства двора, а именно : убрать тротуар, урны от подъездов, часть скамеек, не расширять проезжую часть, не делать технические , парковочные карманы, не срезать старую вишню. Мною был организован выезд на объект с участием подрядчика, заказчика для изучения вопроса на месте.

 Проектом благоустройства МКД №5 предусмотрено: устройство тротуара, ремонт проезжей части с уширением, установка урн, скамеек, уличное освещение.

 Все перечисленное входит в минимальный перечень, техническая возможность по устройству тротуара, и расширению проезжей части имеется, что обеспечит безопасное перемещение пешеходов и движение транспорта, спец.машин, позволит снизить детский травматизм , а технические карманы, парковки ,в соответствии с комплексным планом благоустройства 163 квартала, обустраиваются возле других МКД, где собственники согласовали и просили изыскать техническую возможность по их обустройству.

В предпроектный период прошло согласование прохождение подземных/ наземных коммуникаций, определились места, позволяющие их разместить, т.е. для данной работы были задействована большая группа специалистов коммунальных организаций, проекты согласованы уполномоченными представителями МКД, полномочия представителей МКД подтверждено протоколами общих собраний.

 **С.В.Черных,**

 нормативными актами:

- Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017г. №1710;

 - Государственной программой Смоленской области «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»;

 - **м**униципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения, определен минимальный перечень работ, который включает: - ремонт дворового проезда; - устройство тротуаров, освещение дворовой территории; установку скамеек; установку урн, обустройство парковки. Данный перечень является исчерпывающим и иному толкованию не подлежит.

 Проект благоустройства дворовых территорий был разработан с учетом строительных норм и технических регламентов, минимального обязательного перечня и наличия технической возможности в условиях сложившейся застройки.

 Ширина проезда при 2-х полосном движении должная составлять 5.0м ,

т.е. 2 полосы по 2,75м , что позволяет обеспечить безопасное движение транспорта, спецмашин. Тротуары шириной 1,0м обеспечивают безопасный выход от приподъездной зоны. В доме №5 практически нет приподъездной зоны, сразу выход осуществляется на проезжую часть, что создает угрозу наезда а/транспорта на пешехода, детского травматизма. С учетом изложенного проект и был разработан, обсужден с собственниками, согласован и подписан уполномоченными представителями.

Дворовый проезд 163 квартала для домов №,№1,3,4,5,7 является единым и на его протяжении, во избежание аварий, нарушений ПДД есть возможность его расширения до 5 м.

Обустройство технических карманов и парковок обусловлено необходимостью временной парковки спец. машин при обслуживании МКД, инженерных сетей, вызова скорой, пожарной помощи. Проезд для движения транспорта в период их работы не должен быть перекрыт стоящим автотранспортом. От этого порой зависят жизни людей всех возрастных групп.

 **Ильин В.В.-**

 Предлагаю к обсуждению возникшие разногласия с участием всех уполномоченных представителей домов, как заинтересованных лиц.

 **Драницина И.В.** – уполномоченный представитель дома №4, мы не поддерживаем мнение жильцов дома №5, машины сейчас стоят на проезжей части, в т.ч. и жильцов 5 дома, создаются пробки, не могут проехать спец машины, дети подвергаются опасности, поэтому мы за реализацию комплексного подхода к благоустройству МКД квартала в т.ч. и нашего дома. Проектом нашего двора предусмотрена парковка, тротуар вдоль дома, урны, скамейки, освещение и т.д.,

мы за их устройство. Если нет автотранспорта у отдельных групп пожилых людей, это не означает отсутствие парковки, проезжей части, тротуаров. Спец.машины по обслуживанию МКД, инженерных сетей приезжая не могут обеспечить безопасность движения, перекрывают проезды, а зачастую и им перекрывается проезд. А если пожар- ? Нам и нашим детям здесь жить и дальше ,и мы хотим видеть свой двор комфортным и современным.

 **Покупателева М.Э**.- полностью согласна с представителем дома №4, хочу выразить благодарность Администрации района за то, что город участвует в реализации национального проекта Комфортная городская среда, и у нас есть возможность сделать свой двор современным, комфортным с парковками, детскими площадками, за то, что приложили все усилия, в период разработки проекта, по согласованию прохождения подземных сетей и устройству парковок во дворах.

У нас,у дома №3 ,никогда не было скамеек ,урн, тротуаров, парковки, клумб а теперь они появятся и мы рады. Мы с уважением относимся к старому поколению, но мы и наши дети и внуки должны жить в лучших современных условиях.

Мы за расширение проезжей части, устройство тротуаров, установку скамеек, урн.

 **Фролова Т.Н.-** я полностью разделяю мнение своих соседей, по двору, сегодня негде поставить транспорт, скорая не может проехать. Нужны тротуары ,парковка.

Прошу в период благоустройства оказать помощь и сделать площадку для сушки белья перед домом №1 в районе беседки.

 **Кудрявцев И.Л.-** мне много приходиться общаться с гражданами, и все они хотят жизнь в лучших условиях, хотят обустраивать парковки во дворах, цветники, ремонтировать дворовые проезды и т.д. Вам государство сегодня дает субсидии, ими необходимо грамотно воспользоваться. Я,например, как и жители частного сектора , такой возможности не имеем.

 Обсудив мнения выступившихсобственников**,** и дизайн- проект дворовой территории, предложено:

 1.Утвержденный и согласованный собственниками дизайн-проект на благоустройство дворовой территории дома №5 в 163 квартале, разработанный Комитетом по строительству и архитектуре, с учетом минимального перечня работ оставить без изменений.

 Голосуют члены общественной комиссии.

 **Голосовали: за -9чел., Против- 0чел.,Воздержалось-0 чел. Решение принято.**

 **По второму вопросу слушали**:

 **Ильин В.В.-** 05.08.2020, совместно с Заказчиком и представителями подрядчиков мною был совершен объезд дворовых и общественных территорий.

Степень готовности известна, прошу доложить о сроках окончания работ и сдачи объектов.

 **ООО «Рославльская ДСПМК»-Шкуратов М.А. :**

Благоустройство дворовых территорий по адресам г.Рославль ул.Мичурина 190,192 , 34мкр-н д.2 завершено в полном объеме, объекты сданы.

 Благоустройство дворовых территорий по ул. Пролетарская 88,92, ул.Красноармейская 13,13-а,13-в планируется завершить в срок 20.08.2020г., и далее приступим к дворовой территории Красноармейская 9-а,со сроком сдачи в сентябре т.г.

 **ООО «Дворстрой » - Гришкин Д.Н.-**

Благоустройство общественной территории пл.Бенардоса и прилегающей территория МБУ культурный центр «Юбилейный» выполнено в полном объеме и сдано.

 Завершено благоустройство дворовой территории 17мкр-н д.9 в полном объеме и сдано.

 По общественным территориям тротуары ул.Б.Смоленская и ул.Красноармейская – завершение работ планируется до 10.09.2020года.

- по дворовым территориям 163 квартала работы сдерживали согласования подземных коммуникаций и выполнение работ энергетиками по замене и переносу сетей электроснабжения с установкой опор уличного освещения.

 Срок завершения работ планируется конец сентября т.г.

 Обсудив данный вопрос принято решение:

 Информацию подрядных организаций принять к сведению.

 **Голосовали: за -9чел., Против- 0чел.,Воздержалось-0 чел. Решение принято.**

 **По третьему вопросу**:

 **Черных С.В.,** которая отметила,

в период с 21.05.2020 по 20.06.2020 года включительно проводилось обсуждение дизайн-концепций будущего благоустройства территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году на основании рейтингового голосования, проведенного 19.12.2019года и решения общественной комиссии от 23.12.2019 №12.

Информация о порядке и сроках проведения обсуждений была размещена в газете

 « Рославльская правда» и на сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области с соблюдением установленных сроков.

Подлежали обсуждению проекты дизайн- проектов общественных территорий :

- пешеходная зона (тротуар)по ул.Пролетарская (участок от 2-го путепровода до моста р.Остер) по адресу г.Смоленская область г.Рославль ;

 -пешеходная зона (тротуар) по 5-му пер.Мичурина (участок от взрослой поликлиники ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ"до ул.Мичурина) в г. Рославль Смоленской области.

 За период обсуждений поступило 1 предложение по проекту благоустройства пешеходная зона (тротуар) по 5-му пер.Мичурина.

 Обсуждения проводились с соблюдением Указа Губернатора Смоленской области о введении режима повышенной готовности (указ № 24 от 18.03.2020г.)

 Предлагаю рассмотреть поступившее предложение и дизайн-проекты общественных территорий ,представленные вам в целом.

 По результатам рассмотрения проектов и их обсуждений приняты следующие решения:

 - пешеходная зона (тротуар)по ул.Пролетарская (участок от 2-го путепровода до моста р.Остер) по адресу г.Смоленская область г.Рославль , проект принять за основу;

 -пешеходная зона (тротуар) по 5-му пер.Мичурина (участок от взрослой поликлиники ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ"до ул.Мичурина) в г. Рославль Смоленской области, проект принять за основу ;

 -по поступившему предложению, установка светофорного объекта на пересечении ул.Мичурина и 5-пер.Мичурина,вопрос рассмотреть при формировании бюджета Рославльского городского поселения на очередной финансовый 2021год и плановый период до 2023года, т.к. данный вид работ должен выполняться за счет средств местного бюджета.

 **Голосовали: за -9 чел., Против- 0чел.,Воздержалось-0 чел. Решение принято.**

 **По четвертому вопросу слушали**:

 **С.В.Черных**, обсудив представленную выше информацию и изучив представленные проекты, предложено:

 Утвердить дизайн-проекты общественных территорий, подлежащие благоустройству в 2021 году.

  **Голосовали: за -9чел., Против- 0чел.,Воздержалось-0 чел. Решение принято.**

 Председатель общественной комиссии В.В. Ильин

 Секретарь общественной комиссии С.В. Черных

 Члены общественной комиссии Е.Ф. Маслакова

 Л.Е. Евтихевич

 Л.С. Гаврилюк

 И.Л. Кудрявцев

 Д.А. Ветлицин

 М.И. Трофименков

 А.В.Крюков