**ПРОТОКОЛ №12**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района**

 **Смоленской области» на 2018-2022годы**

«29» августа 2018г. г. Рославль

Время проведения: 15-00

Место проведения: г.Рославль пл.Ленина,1, каб.5 (выездное)

Присутствуют:

Заместитель председателя комиссии-

председательствующий Е.А.Михайловский

Секретарь комиссии С.В.Черных

Члены: И.А.Александров

 Л.С.Гаврилюк

 В.Е.Жуков

 Е.Ф.Маслакова

 И.Л.Кудрявцев

 Л.Е.Евтихевич

 И.В.Верещагина

 И.В.Мигачев

 М.И.Трофименков

Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно.

Приглашенные:

Глава Рославльского городского поселения М.В.Ступина

представитель регионального отделения

Общероссийского народного фронта

 в Смоленской области А.В. Марченков

Пресс – секретарь Мажейкина Е.О

Редакция газеты «Рославльская Правда» С.А.Дубовский

Радио В.В.Степченкова

Подрядные организации:

ООО «Дворстрой» Д.Н.Гришкин

ООО «Управляющая компания» В.И.Трофимов

 И.А.Пикулин

ООО «Кротстройсервис » В.Н. Шергаев

ООО «Рославльская ДСПМК» И.Ю. Мартыненко

 **Повестка дня:**

 1**.О** внесении изменений в состав общественной

 комиссии

 2.О распределении средств экономии

 муниципальной программы «Формирование

 современной городской среды на территории

 Рославльского городского поселения

 Рославльского района Смоленской области »

 на 2018-2022года в 2018 году

 3.Выездное инспектирование объектов

 благоустройства дворовых и общественных

 территорий

 **Проводил заседание общественной комиссии**

 **-**заместитель председателя общественной комиссии **- Е.А.Михайловский**

 **СЛУШАЛИ:**

 **По вопросу №1** **С.В.Черных**, представила присутствующим новых членов общественной комиссии, включенных в ее состав на основании рекомендаций Центра ОНФ, это

Данельчук Дмитрий Еремеевич - начальник отдела социальной защиты

 населения в Рославльском районе

 Департамента Смоленской области по

 социальному развитию (по согласованию);

Долусов Михаил Леонидович - начальник межмуниципального отдела

 МВД России «Рославльский» (по

 согласованию;

Кулаженков Михаил Михайлович - начальник МБУ «Управление по делам

 ГО и ЧС» муниципального образования

 «Рославльский район» Смоленской области ;

Кудрявцев Игорь Леонидович - новый представитель Рославльской

 Районной Думы, депутат,

Обсудив изменения состава, предложено данную информацию принять к сведению.

**Голосовали: За - 11; Против - 0; Воздержалось - 0. Решение принято.**

 **По вопросу №2 С.В.Черных, отметила** в результате приемки фактически выполненных работ, сложилась экономия средств по муниципальной программе в размере -111072,88руб.

Предлагаем средства направить на следующие объекты и дополнительные работы, не включенные в сметные расчеты:

-96122,0 рублей – на устройство пешеходной дорожки, пересекающей пешеходную зону вдоль ул.Красноармейской в районе пешеходного перехода от обочины ул.Красноармейской (переход от остановки общественного транспорта) с выходом к павильону ИП Чубарова, укладку а/б на въезде к ж/д ул.Красноармейская 1а, пересекающийся с пешеходной зоной;

- 14950,88рублей – пешеходная зона на 15 микрорайоне от ж/д №14 до ж/д №11 : дополнительные работы по устройству сопряжения из асфальтобетона покрытия с существующим пандусом, обеспечивающим беспрепятственное передвижение МГН при входе в почтовое отделение.

В ходе обсуждения предложено: направить средства на выполнение вышеперечисленных дополнительных работ.

 **Голосовали: За - 11; Против - 0; Воздержалось - 0. Решение принято.**

 **По вопросу №3**  **С.В.Черных,** отметила, что основные работы на объектах завершены, остались работы по уборке мусора, планировки и т.п.

Предлагаю определить следующий маршрут инспектирования общественной комиссии, это, выезд на  пешеходные зоны в районе школы  №6 по ул.Ленина, школы  №4 ул.Смоленской, школы  №9 в 15 микрорайоне (комплекс  «Рыбка»),15 микр-н в районе д. №14, дворовые территории, расположенные на  17мкр-н д.2/2,11,12 и 34 мкр-н д.5.

 **Голосовали: За - 11; Против - 0 ; Воздержалось - 0. Решение принято.**

 По результатам осмотра общественных и дворовых территорий поступили предложения и замечания участников выездного заседания общественной комиссии:

- М.В.Ступина –пешеходную зону по ул.Красноармейской необходимо дополнить пешеходной дорожкой, пересекающей зону в районе пешеходного перехода от обочины ул.Красноармейской (переход от остановки общественного транспорта) с выходом к павильону ИП Чубарова ;

-В.Е.Жуков- на общественной территории вдоль ул.Красноармейской восстановить люк на колодце, заменив деревянный временный щит на люк ;

-И.А.Александров – на пешеходной зоне 15 микр-н в районе школы №9 – в районе зоны отдыха у ж/д №4 – напротив убрать железобетон.

 По результатам инспектирования, предложено :

Принять замечания членов общественной комиссии к устранению.

 **Голосовали: За - 11; Против - 0 ; Воздержалось - 0. Решение принято.**

Заместитель председателя Е.А.Михайловский

Секретарь комиссии С.В.Черных

Члены общественной комиссии: И.А.Александров

 Л.С.Гаврилюк

 В.Е.Жуков

 Е.Ф.Маслакова

 И.Л.Кудрявцев

 Л.Е.Евтихевич

 И.В.Верещагина

 И.В. Мигачев

 М.И.Трофименков